Załącznik nr 4

Znak sprawy: IZW.271.2.21.2020

UMOWA

Nr IZW.272.2…..2019

Zawarta w dniu ……………… r. w Urzędzie Gminy, 34 – 530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144 pomiędzy Gminą Bukowina Tatrzańska, w imieniu której występuje: Andrzej Pietrzyk – Wójt Gminy, z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Anieli Dziadkowiec, zwaną dalej „Zamawiającym”,

a:

………………………………………………….……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….……, któremu udzielono zamówienia publicznego w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji „Wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej ścieżki rowerowej pn.: „Szlak Górnej Białki", na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska”.

- Zakres opracowania obejmuje:

- Opracowanie map do celów projektowych sporządzonych na podstawie materiałów pobranych z PODGiK i pomiaru bezpośredniego w terenie (bez klauzulowania map).

- Opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej ścieżki rowerowej 
z zachowaniem wymaganych parametrów dla ścieżki rowerowej dwukierunkowej 
o szerokości 2,0 – 2,5 m w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm), wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, mostami, przepustami, kładkami, skrzyżowaniami z drogami i inną infrastrukturą techniczną, w tym planowanymi pozostałymi ścieżkami rowerowymi na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, ciekami wodnymi a także oznakowanie i uwzględnienie miejsc do obsługi ruchu rowerowego w postaci wiat, parkingów rowerowych, postojów w miejscach o ciekawym charakterze przyrodniczym, dojazdów, parkingów samochodowych, a także zabezpieczeń przed ruchem pojazdów mechanicznych – 2 egzemplarze.

- Przygotowanie wykazu działek wraz z właścicielami na podstawie pobranego ze Starostwa Powiatowego wypisu z rejestru gruntów, wraz z wypełnieniem zgód właścicieli na wzorze formularzy/umów przekazanym przez Zamawiającego.

- Jednokrotna zmiana koncepcji architektoniczno – budowlanej niezależnie od jej zakresu, wynikła z braku zgód właścicieli lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego ani od Wykonawcy, jeżeli żądanie jej wykonania wpłynie w ciągu 24 miesięcy od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji objętej zamówieniem – 2 egzemplarze.

§2

Ustala się następujący termin wykonania prac projektowych:

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 1 – 2 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia  …………………. r.

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 2 – 4 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia  …………………. r.

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 3 – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia  …………………. r.

- Prace projektowe wymienione w §1, ust. 2, pkt. 4 – 2 miesiące od zażądania przez Zamawiającego ich wykonania, w przypadku wystąpienia takiej konieczności.

§3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ……………….. r. w następującej wysokości: ……………… zł netto, 
plus 23% - owy podatek VAT, w wysokości: ………………. co daje kwotę w wysokości: …………………. zł brutto, (słownie: …………………………………………………………).

- Wykonawca wystawi faktury częściowe za wykonanie usługi zgodnie z załączonym harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Płatność nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, wraz z podpisanym przez Zamawiającego protokołem przekazania prac projektowych.

- Przelew zostanie dokonany na rachunek zgłoszony do wykazu tzw. ,,białej listy” pod rygorem odmowy zapłaty lub na jakiekolwiek inne konto bankowe zgłoszone do wykazu białej listy podatnika VAT.

- W razie rozbieżności między rachunkiem wskazanym na fakturze a rachunkiem wskazanym na ,,białej liście”, Zamawiający uprawniony jest do uregulowania płatności na rachunek wskazany na ,,białej liście”, jako rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zapłata na rachunek wskazany na ,,białej liście” będący rachunkiem rozliczeniowym Wykonawcy, skutkuje wygaśnięciem zobowiązania Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§4

- Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy określony w § 1 wykonany zostanie dobrze jakościowo, zgodnie z warunkami (normami) technicznymi projektowania 
oraz warunkami umowy, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających jego zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku wystąpienia braków lub wad w dostarczonej dokumentacji, wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego uzupełnienia braków i usunięcia stwierdzonych wad.

- Sporządzona koncepcja posłuży Zamawiającemu, do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązany do udzielania odpowiedzi w sprawie przedmiotu zamówienia na pytania Wykonawców podczas przeprowadzania postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w §4, ust.2.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za poprawność przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań projektowych pod względem merytorycznym, formalno-prawnym, funkcjonalno-użytkowym i materiałowym oraz za jakość, kompletność i spójność tej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe 
do całej dokumentacji projektowej, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub podmioty działające na jego zlecenie („prawa autorskie”).

- Prawa autorskie majątkowe do całej dokumentacji projektowej, która powstanie 
w wyniku wykonania niniejszej umowy, przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu odbiorczego i zapłaty wynagrodzenia za dokumentację lub jej część wynikającego z umowy na rzecz Wykonawcy wraz z prawami zależnymi do wyników Umowy, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskimi i prawach pokrewnych, na następujących polach eksploatacji:

  - odtwarzanie;

  - utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia Umowy nośnikach, w szczególności na płytach CD-ROM, DVD, VCD wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych;

  - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia Umowy w całości lub w części, w zakresie, w którym dla rozpowszechniania, wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie;

  - wprowadzenie do pamięci komputera;

  - publiczne rozpowszechnianie w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawę oprogramowania i dokumentacji lub ich kopii.

  - tłumaczenie, zwielokrotnianie i publikację techniką drukarską, cyfrową, reprograficzną oraz zapisem magnetycznym i optycznym;

  - wypożyczanie, udostępnianie lub przekazywanie zwielokrotnionych egzemplarzy,

  - digitalizację;

  - prezentację w całości lub w części, w komputerze lub sieci Internet oraz na dowolnych nośnikach;

  - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

- Wykonawca zezwala na pierwszą publikację, anonimowe użycie dzieła.

- Wykonawca odpowiada za roszczenia osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich do produktów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu Umowy i w związku z tym przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych osób trzecich, spowodowanych w trakcie lub w wyniku realizacji przedmiotu Umowy lub dysponowania przez Zamawiającego przedmiotem Umowy.

- W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia tych roszczeń oraz do zwolnienia Zamawiającego z obowiązku świadczenia z tego tytułu, a także zwrotu i wynagrodzenia Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu kosztów i utraconych korzyści.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz praw do dokonywania opracowań utworów (praw zależnych) ze wszystkimi osobami, z którymi będzie współpracować przy realizacji Umowy, oraz które wnoszą wkład twórczy do utworów.

- Do momentu przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów Projektant udziela mu, z dniem wydania każdego z utworów, nieodpłatnej, bezterminowej, nieograniczonej terytorialnie, wyłącznej licencji do korzystania z utworu, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2.

- Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże Zamawiającemu utwory w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a w przypadku ich naruszenia ponosił będzie wyłączną odpowiedzialność względem tych osób.

- W ramach wynagrodzenia za realizację poszczególnych zleceń Wykonawca przenosi własność nośników z utworami, o których mowa w ust. 2 powyżej i  przekazuje je Zamawiającemu.

§5

- Zamawiający może odstąpić od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym.

- W przypadkach określonych w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Za zwłokę w terminie wykonania zadania Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1,0 % wartości etapu którego dotyczy zwłoka za każdy dzień zwłoki licząc od terminów określonych w  §2 ust. 2, pkt. 1 i 2 i 3.

- Wykonawca może odstąpić od umowy, w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym, z przyczyn leżących po stronie zawinionych przez Zamawiającego.

- W przypadkach, określonych w ust. 3, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za cały przedmiot umowy.

- Jeżeli w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy, Zamawiający poniesie szkodę, może żądać od Wykonawcy naprawienia szkody.

- Stosowanie wyżej określonych kar umownych, nie wyłącza dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przewyższającego wysokość kar, a także wykonania zastępczego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego ustawy – Prawo Budowlane, oraz inne przepisy właściwe ze względu na przedmiot umowy.

§8

Spory powstałe pomiędzy stronami na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§9

## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, 34-530 Bukowina Tatrzańska.

- Inspektorem ochrony danych osobowych w siedzibie Zamawiającego jest Pan Andrzej Skupień, kontakt: tel. 18 20 00 870, wew. 68, adres e-mail:  iod@ugbukowinatatrzanska.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,  nr umowy IZW.272.2.6.2020, prowadzonym w trybie w trybie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tekst jednolity, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.);

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

§10

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy otrzymuje Zamawiający, jeden otrzymuje Wykonawca.

Zamawiający:								Wykonawca:

Załączniki:

    - Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Załącznik nr 1 do umowy znak: IZW.272.2…..2020 z dnia …………….

| L.p. | Nazwa etapu | Termin wykonania | Kwota netto zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opracowanie map do celów projektowych sporządzonych na podstawie materiałów pobranych z PODGiK i pomiaru bezpośredniego w terenie (bez klauzulowania map). | 2 miesiące od podpisania umowy – tj. …………… |  |
| 2. | Wykonanie gotowej koncepcji architektoniczno – budowlanej ścieżki rowerowej na uprzednio przygotowanych mapach do celów projektowych, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. | 4 miesiące od podpisania umowy – tj. …………… |  |
| 3. | Przygotowanie wykazu działek wraz z właścicielami na podstawie pobranego ze Starostwa Powiatowego wypisu z rejestru gruntów, wraz z wypełnieniem formularzy/umów zgód na wzorze przekazanym przez Zamawiającego. | 2 miesiące od podpisania umowy – tj. …………… |  |
| 4. | Jednokrotna zmiana koncepcji architektoniczno – budowlanej | 2 miesiące od zażądania wykonania |  |
| Suma (netto): |  |
| VAT: |  |
| Suma (brutto): |  |

Zamawiający:								Wykonawca: