**Załącznik nr 2 do umowy nr IZW.272.2…..2025 z dnia ……………. r.**

**Harmonogram rzeczowo – finansowy**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa etapu** | **Wartość (%)** | **Kwota netto (zł)** | **Termin wykonania**  |
| 1. | Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego i przekazanie Zamawiającemu. | 80 % |  | 6 tygodni od dnia zawarcia umowy)…………… r. |
| 2. | Wyłonienie wykonawcy przez Zamawiającego i zawarcie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych opisanych w PFU – udzielanie wyjaśnień do SWZ. | 20 % |  | 31.05.2025 r. |
| **Suma (netto):** |  |
| **VAT:** |  |
| **Suma (brutto):** |  |